UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

ĐỀ CƯƠNG

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

| # CHỦ TRÌ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | # TƯ VẤN VIỆN CHIẾN LƯỢC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG |
| --- | --- |

# Lai Châu, tháng 3 năm 2017

PHẦN MỞ ĐẦU

- TÊN QUY HOẠCH

Điều chỉnh Quy hoạch Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin Thông tin tỉnh Lai Châu đến năm 2025 và định hướng đến 2030.

- SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Lai Châu là tỉnh biên giới vùng Tây Bắc trong khu vực kinh tế khó khăn, địa hình có nhiều dãy núi và cao nguyên. Trong những năm qua kinh tế Lai Châu đã phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2016 đạt gần 25%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; tỉnh đang đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành kinh tế.

Bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển ổn định và tăng trưởng nhanh, sự phát triển ngành luôn đi trước sự phát triển kinh tế xã hội. Bưu chính Viễn thông phát triển nhanh chóng hầu hết người dẫn được tiếp cận sử dụng dịch vụ, tỷ lệ đóng góp của Viễn thông vào GRDP ngày càng cao. Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, góp phần tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và làm thay đổi cơ bản cách quản lý, học tập, làm việc của con người. Ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai và đã có những tiến bộ vượt bậc, đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của các cấp, các ngành và doanh nghiệp.

Tỉnh Lai Châu ban hành quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 5/3/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Đến năm 2016, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch gần như chưa đạt (có 14/19 chỉ tiêu chưa đạt), rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong quy hoạch chưa được quan tâm thực hiện. (chi tiết tham khảo tại báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch Bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 05/3/2008 đính kèm)

Giai đoạn từ sau 2008 đến nay, rất nhiều văn bản mới quan trọng mang tính định hướng, chiến lược, quy hoạch được Trung ương ban hành như: Luật bưu chính, Luật viễn thông, Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch viễn thông quốc gia đến năm 2020, Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước… so với năm 2008, Chính phủ đã đặt ra nhiều chỉ tiêu phát triển về bưu chính, viễn thông, Công nghệ Thông tin mới nhằm thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, định hướng phát triển bưu chính, viễn thông và Công nghệ Thông tin trong thời kỳ mới.

Với những lý do như vậy, tỉnh cần điều chỉnh quy hoạch phát triển Bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo quyết định 285/QĐ-UBND là căn cứ để định hướng phát triển ngành, thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội.

- CĂN CỨ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

- Luật Công nghệ thông tin, số 67/2006/QH11, ngày 12/7/2006.

- Luật Viễn thông, số 41/2009/QH12, ngày 4/12/2009.

- Luật Tần số vô tuyến điện, số 42/2009/QH12, ngày 4/12/2009.

- Luật Bưu chính, số 49/2010/QH12, ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

- Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử;

- Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung;

- Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 28/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020;

- Quyết định số 22/2009/QĐ – TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020;

- Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020.

- Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông;

- Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 18/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển Thông tin và Truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2020;

- Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020;

- Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020;

- Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

- Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 9/2/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

- Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

- Quyết định 1918/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành chương trình công tác năm 2017.

- Các văn bản quy phạm pháp luật và quy hoạch quốc gia và của tỉnh có liên quan.

- MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

- Mục tiêu

- Điều chỉnh quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 5/3/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và Công nghệ Thông tin tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2015 và định hướng đến năm 2020 phù hợp định hướng phát triển ngành, định hướng phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

- Xây dựng căn cứ, luận chứng để xác định mục tiêu, phương hướng phát triển ngành bền vững thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển, thực hiện giảm nghèo, bền vững, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Quan điểm

- Đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển của quốc gia, của vùng, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu; đảm bảo sự đồng bộ quy mô, tiến độ thực hiện và các giải pháp thực hiện quy hoạch.

- Đảm bảo tính kế thừa được các yếu tố về hạ tầng, nhân lực, ứng dụng, cơ chế chính sách và các dự án, nhiệm vụ đã triển khải trên địa bàn tỉnh về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

- Phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo hướng hiện đại về công nghệ, đồng bộ với sự phát triển ngành, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo các yếu tố về an ninh quốc phòng.

- Nhiệm vụ

- Khảo sát hiện trạng phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, đánh giá hiện trạng phát triển ngành.

- Rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 05/3/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch Bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Đánh giá thực trạng phát triển ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2016, điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân tồn tại.

- Xác định bối cảnh phát triển ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam và thế giới, định hướng phát triển ngành cho tỉnh trong giai đoạn tới.

- Điều chỉnh các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện tại Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 05/3/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch Bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mới nhằm thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, định hướng phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển ngành, định hướng phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

- Xác định các lĩnh vực chủ yếu cần tập trung đầu tư, phát triển huy động các nguồn lực hiệu quả tạo sự phát triển nhanh, bền vững.

- Kinh phí xây dựng quy hoạch: theo dự toán đính kèm

- Nguồn kinh phí xây dựng quy hoạch: Ngân sách

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

- Cơ quan lập quy hoạch: Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2018

PHẦN THỨ NHẤT: RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2008 – 2016

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Vị trí địa lý

- Vị trí địa lý.

- Địa hình.

- Khí hậu.

2. Dân số và lao động

- Dân số: dân số, thành phần dân tộc.

- Lao động.

3. Kinh tế - xã hội

- Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội.

- Cơ cấu kinh tế và sự phát triển của một số ngành có liên quan đến phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

4. Hạ tầng

- Hạ tầng giao thông.

- Hạ tầng đô thị.

- Khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Khu du lịch, dịch vụ.

5. Đánh giá tác động đến sự phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

- Thuận lợi.

- Khó khăn.

- Thời cơ.

- Thách thức.

II. HIỆN TRẠNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2008 - 2016

1. Bưu chính

1.1. Mạng điểm phục vụ

- Mạng Bưu cục, điểm phục vụ, điểm bưu điện văn hoá xã.

- Số lượng, phân bố.

- Hiện trạng công nghệ và năng lực phục vụ, bán kính phục vụ…

- Đánh giá sự phát triển theo giai đoạn 2008 – 2016

- So sánh với chỉ tiêu và nội dung quy hoạch

1.2. Mạng vận chuyển

- Mạng vận chuyển các cấp: Số tuyến đường thư cấp I, đường thư cấp II, đường thư cấp III.

- Phương tiện vận chuyển, thời gian phục vụ …

- Đánh giá sự phát triển theo giai đoạn 2008 – 2016

- So sánh với chỉ tiêu và nội dung quy hoạch

1.3. Dịch vụ

- Dịch vụ truyền thống, dịch vụ công ích.

- Dịch vụ mới, dịch vụ cộng thêm…

- Các dịch vụ khác.

- Đánh giá sự phát triển theo giai đoạn 2008 – 2016

- So sánh với chỉ tiêu và nội dung quy hoạch

1.4. Trang thiết bị công nghệ

- Trang thiết bị.

- Công nghệ

- Đánh giá sự phát triển theo giai đoạn 2008 – 2016

- So sánh với chỉ tiêu và nội dung quy hoạch

1.5. Thị trường bưu chính

- Đánh giá các doanh nghiệp.

- Nhu cầu thị trường.

- Đánh giá sự phát triển theo giai đoạn 2008 – 2016

- So sánh với chỉ tiêu và nội dung quy hoạch

1.6. Công tác quản lý nhà nước

- Văn bản, cơ chế, chính sách

- Thực thi các chính sách

2. Viễn thông

2.1. Hạ tầng và công nghệ

- Hạ tầng BTS

- Hạ tầng mạng ngoại vi

- Hạ tầng cột treo cáp và công trình ngầm

- Công nghệ

- Đánh giá sự phát triển theo giai đoạn 2008 – 2016

- So sánh với chỉ tiêu và nội dung quy hoạch

2.2. Dịch vụ

- Dịch vụ cơ bản

- Dịch vụ giá trị gia tăng

- Dịch vụ trên nền công nghệ mới

- Đánh giá sự phát triển theo giai đoạn 2008 – 2016

- So sánh với chỉ tiêu và nội dung quy hoạch

2.3. Thị trường viễn thông

- Thị phần doanh nghiệp

- Nhu cầu thị trường

- Đánh giá sự phát triển theo giai đoạn 2008 – 2016

- So sánh với chỉ tiêu và nội dung quy hoạch

2.4. Công tác quản lý nhà nước

- Văn bản, cơ chế, chính sách

- Thực thi các chính sách

3. Công nghệ thông tin

3.1. Ứng dụng

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước, tỉnh, huyện, thị, xã, phường.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành.

- Hiện trạng phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu, trang thông tin, cổng thông tin điện tử.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và kinh doanh. Thương mại điện tử.

- Giáo dục: Quản lý giáo dục, giảng dạy.

- Y tế: Quản lý y tế, bệnh viện, điều trị, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ.

- Sử dụng công nghệ thông tin trong xã hội, sử dụng Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống và hoạt động sản xuất người dân.

- Đánh giá sự phát triển theo giai đoạn 2008 – 2016

- So sánh với chỉ tiêu và nội dung quy hoạch

3.2. Hạ tầng

- Hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước: Hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin trong các đơn vị.

- Các đơn vị chuyên trách quản lý hệ thống công nghệ thông tin.

- Hạ tầng công nghệ thông tin giáo dục.

- Hạ tầng công nghệ thông tin y tế.

- Hạ tầng công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp.

- Đánh giá sự phát triển theo giai đoạn 2008 – 2016

- So sánh với chỉ tiêu và nội dung quy hoạch

3.3. Nhân lực công nghệ thông tin

- Chỉ tiêu nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

- Số lượng.

- Trình độ.

- Nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin.

- Cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin.

- Đánh giá sự phát triển theo giai đoạn 2008 – 2016

- So sánh với chỉ tiêu và nội dung quy hoạch

3.4. Công tác quản lý nhà nước

- Văn bản, cơ chế, chính sách

- Thực thi các chính sách

4. Đánh giá thực hiện quy hoạch

- Kết quả đạt được.

- Khó khăn, tồn tại.

- Nguyên nhân.

- Đánh giá.

PHẦN THỨ HAI: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

### I. BỐI CẢNH TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

### 1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu

- Kinh tế xã hội.

- Hạ tầng đô thị.

- Dịch vụ, du lịch.

### 2. Bưu chính

- Xu hướng phát triển của thế giới.

- Xu hướng phát triển của Việt Nam.

- Xu hướng sử dụng các dịch vụ có liên quan thay thế dịch vụ bưu chính.

- Tổ chức kinh doanh bưu chính.

- Đổi mới tổ chức sản xuất trên cơ sở ứng dụng tin học hoá và tự động hoá.

- Dự báo các chỉ tiêu bưu chính.

- Mở cửa thị trường bưu chính.

- Công nghệ bưu chính.

### 3. Viễn thông

- Xu hướng phát triển thế giới

- Xu hướng phát triển Việt Nam

- Xu hướng phát triển công nghệ viễn thông

- Xu hướng phát triển thị trường viễn thông

- Xu hướng phát triển dịch vụ viễn thông

### 4. Công nghệ thông tin

- Xu hướng phát triển IOT

- Xu hướng phát triển ứng dụng

- Xu hướng phát triển hạ tầng

- Xu hướng phát triển công nghiệp Công nghệ Thông tin

### II. DỰ BÁO NHU CẦU VÀ LUẬN CHỨNG PHÁT TRIỂN

### 1. Dự báo nhu cầu

- Chỉ tiêu bưu chính

- Chỉ tiêu viễn thông

- Chỉ tiêu công nghệ thông tin

### 2. Luận chứng phát triển

- Phương án phát triển

- Đánh giá phương án

- Phương án lựa chọn

## III. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

- Phát triển đồng bộ với quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

- Phát triển ngành phù hợp với năng lực, thực trạng của địa phương, tận dụng tối đa thực trạng của địa phương, tối ưu hóa trong thu hút và sử dụng nguồn lực xã hội trong phát triển ngành.

- Phát triển ngành theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển hạ tầng, ứng dụng, dịch vụ một cách bền vững.

- Phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đảm bảo an ninh, quốc phòng.

IV. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu tổng quát

- Phù hợp và đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch ngành.

- Hạ tầng phát triển đảm bảo các yếu tố về an ninh quốc phòng.

- Phục vụ tốt nhất dịch vụ cho người dân trên toàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Bưu chính: mạng bưu chính, điểm phục vụ, dịch vụ.

- Viễn thông: chỉ tiêu dịch vụ, hạ tầng

- Công nghệ Thông tin: ứng dụng, hạ tầng, nguồn nhân lực, công nghiệp

V. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2025

1. Bưu chính

1.1. Mạng điểm phục vụ

- Mạng Bưu cục, điểm phục vụ, điểm bưu điện văn hoá xã.

- Số lượng, phân bố.

- Công nghệ và năng lực phục vụ, bán kính phục vụ…

1.2. Mạng vận chuyển

- Mạng vận chuyển các cấp: Số tuyến đường thư cấp I, đường thư cấp II, đường thư cấp III.

- Phương tiện vận chuyển, thời gian phục vụ …

1.3. Dịch vụ

- Dịch vụ truyền thống, dịch vụ công ích.

- Dịch vụ mới, dịch vụ cộng thêm…

- Các dịch vụ khác.

1.4. Trang thiết bị công nghệ

- Trang thiết bị.

- Công nghệ

1.5. Thị trường bưu chính

- Quy mô thị trường.

- Nhu cầu thị trường.

1.6. Công tác quản lý nhà nước

- Văn bản, cơ chế, chính sách

- Thực thi các chính sách

2. Viễn thông

2.1. Hạ tầng và công nghệ

- Hạ tầng BTS

- Hạ tầng mạng ngoại vi

- Hạ tầng cột treo cáp và công trình ngầm

- Công nghệ

2.2. Dịch vụ

- Dịch vụ cơ bản

- Dịch vụ giá trị gia tăng

- Dịch vụ trên nền công nghệ mới

2.3. Thị trường viễn thông

- Quy mô thị trường

- Nhu cầu thị trường

2.4. Công tác quản lý nhà nước

- Văn bản, cơ chế, chính sách

- Thực thi các chính sách

3. Công nghệ thông tin

3.1. Ứng dụng

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước, tỉnh, huyện, thị, xã, phường.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành.

- Phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu, trang thông tin, cổng thông tin điện tử.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và kinh doanh. Thương mại điện tử.

- Giáo dục: Quản lý giáo dục, giảng dạy.

- Y tế: Quản lý y tế, bệnh viện, điều trị, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ.

- Sử dụng công nghệ thông tin trong xã hội, sử dụng Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống và hoạt động sản xuất người dân.

3.2. Hạ tầng

- Hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước: Hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin trong các đơn vị.

- Các đơn vị chuyên trách quản lý hệ thống công nghệ thông tin.

- Hạ tầng công nghệ thông tin giáo dục.

- Hạ tầng công nghệ thông tin y tế.

- Hạ tầng công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp.

3.3. Nhân lực công nghệ thông tin

- Nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

- Số lượng.

- Trình độ.

- Nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin.

- Cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin.

3.4. Công tác quản lý nhà nước

- Văn bản, cơ chế, chính sách

- Thực thi các chính sách

VI. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030

- Bưu chính

- Công nghệ

- Mạng điểm phục vụ

- Dịch vụ

- Viễn thông

- Công nghệ

- Hạ tầng

- Dịch vụ

- Công nghệ thông tin

- Ứng dụng

- Hạ tầng

- Nhân lực

PHẦN THỨ BA: NHU CẦU VỐN VÀ NGUỒN VỐN

I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Bưu chính

- Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ với hạ tầng kinh xã hội

- Đầu tư phát triển mạng điểm phục vụ

- Đầu tư phát triển hạ tầng

- Đầu tư phát triển trang thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh

- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực

2. Viễn thông

- Đầu tư phát triển hạ tầng: hạ tầng mạng truyền dẫn, mạng ngoại vi, mạng chuyển mạch

- Đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông thụ động: BTS, cống bể cáp, cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, chỉnh trang hạ tầng mạng ngoại vi

- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực viễn thông

- Đầu tư phát triển công nghệ viễn thông

3. Công nghệ thông tin

- Dự án ứng dụng Công nghệ Thông tin

- Dự án hạ tầng Công nghệ Thông tin

- Dự án công nghiệp Công nghệ Thông tin

- Dự án nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin

- Dự án chính phủ điện tử

- Dự án khung kiến trúc chính quyền điện tử

- Dự án Công nghệ Thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp

- Dự án Công nghệ Thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh

II. PHÂN KỲ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

1. Bưu chính

- Phân kỳ theo giai đoạn

- Nguồn lực đầu tư: ngân sách, xã hội hóa

2. Viễn thông

- Phân kỳ theo giai đoạn

- Nguồn lực đầu tư: ngân sách, xã hội hóa

3. Công nghệ thông tin

- Phân kỳ theo giai đoạn

- Nguồn lực đầu tư: ngân sách, xã hội hóa

PHẦN THỨ TƯ: GlẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

- Phát triển nguồn nhân lực

- Đào tạo mới

- Đào tạo lại

- Đào tạo theo nhóm đối tượng

- Thu hút nguồn nhân lực

- Đào tại tại chỗ

- Phát triển khoa học công nghệ

- Ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động chia chọn bưu chính

- Ứng dụng công nghệ trong viễn thông

- Ứng dụng công nghệ trong phát triển ứng dụng và hạ tầng Công nghệ Thông tin

- Phát triển cơ sở hạ tầng

- Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ: ngầm hóa, sử dụng chung hạ tầng viễn thông

- Phát triển hạ tầng Công nghệ Thông tin theo hướng liên thông, chia sẻ và tăng cường kết nối

- Phát triển hạ tầng bưu chính phù hợp với xây dựng nông thôn mới và định hướng phát triển theo không gian, lãnh thổ tại địa phương

- Cơ chế chính sách

- Cơ chế sử dụng chung hạ tầng

- Cơ chế đầu tư và quản lý hạ tầng dùng chung

- Cơ chế thu hút và đãi ngộ với lao động tại khu vực công ích

- Cơ chế thu hút nguồn lực xã hội trong bưu chính, viễn thông và Công nghệ Thông tin

- Chính sách tăng cường quản lý bưu chính, viễn thông và Công nghệ Thông tin.

- Huy động nguồn đầu tư

- Nguồn lực từ ngân sách trung ương thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, quỹ quốc gia cho khu vực kinh tế khó khăn

- Nguồn lực từ ngân sách địa phương

- Nguồn lực xã hội hóa

- Giải pháp an toàn, an ninh thông tin

- Kiểm soát các dự án đầu tư phát triển bưu chính, viễn thông và Công nghệ Thông tin đảm bảo yếu tố an toàn, an ninh thông tin

- Nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh thông tin

- Quy định về vận hành, quản lý đối với một số hạ tầng, ứng dụng và sử dụng hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

PHẦN THỨ NĂM. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở Thông tin Truyền thông

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Tài chính

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Y tế

- Sở Giao thông Vận tải

- Sở Xây dựng

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Các đơn vị liên quan khác

PHẦN THỨ SÁU: PHỤ LỤC

- Bản đồ hiện trạng, quy hoạch

- Bảng biểu hiện trạng (theo mẫu biểu khảo sát đính kèm)

- Bảng biểu quy hoạch

- Bảo biểu dự án đầu tư, phân kỳ đầu tư

SẢN PHẨM QUY HOẠCH

- Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh Quy hoạch Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin Thông tin tỉnh Lai Châu đến năm 2025 và định hướng đến 2030.

- Báo cáo tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin Thông tin tỉnh Lai Châu đến năm 2025 và định hướng đến 2030.

- Bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch.

- Đĩa CD-ROM dữ liệu quy hoạch.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG  QUY HOẠCH

| TT | Nội dung | Tiến độ (tháng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng đề cương, phê duyệt đề cương | 2 |
| 2 | Khảo sát thu thập, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát | 2 |
| 3 | Xây dựng dự thảo Quy hoạch | 4 |
| 4 | Hội thảo, xin ý kiến góp ý | 2 |
| 5 | Chỉnh sửa, hoàn thiện quy hoạch | 1 |
| 6 | Hoàn thiện, trình UBND tỉnh | 2 |
| 7 | Hoàn chỉnh, trình phê duyệt | 1 |
|  | Tổng | 14 |

DỰ TOÁN LẬP QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH LAI CHÂU

I. CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN

- Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 9/2/2012 về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

- Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 nãm 1994; Luật sửa ðổi, bổ sung một số ðiều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 nãm 2002;

- Lương cơ bản của kỹ sư tính theo bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ ở các Ðơn vị Nhà nước và cơ quan sự nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NÐ-CP ngày 4/12/2004 của Chính Phủ.

- Mức lương tối thiểu chung từ ngày 1/5/2016 là 1.210.000 ðồng/tháng.

- Thông tư số: 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ngày 06/7/2010;

- Căn cứ điều kiện tự nhiên, yêu cầu công tác điều tra thu thập số liệu, tài liệu và thực tế.

II. BẢNG DỰ TOÁN TỔNG HỢP

| TT | Nội dung | Số liệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích | 9059,4 |
| 2 | Lai Châu thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc |  |
| 3 | Hệ số cấp độ địa bàn quy hoạch (H1) | 1,00 |
| 4 | Hệ số điều kiện làm việc và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (H2) | 1,40 |
| 5 | Hệ số quy mô diện tích tự nhiên (H3) | 1,50 |
| 6 | Hệ số điều chỉnh lương tối thiểu và mặt bằng giá tiêu dùng (K) | 1,32 |
| 7 | Định mức quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội (GiáQHT = Gchuẩn x H1 x H2 x H3xK, Gchuẩn=850 triệu) | 2.356.200.000 |
| 8 | Hệ số quy hoạch ngành (Qn) | 0,2 |
| 9 | Định mức chi phí cho dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành (GQHN) = Giá QHT x Qn x 65% | 306.306.000 |
| 10 | Chi phí xây dựng bản đồ | 28.580.814 |
| 11 | Thuế GTGT (5%) | 14.676.775 |
| 12 | Tổng kinh phí xây dựng quy hoạch | 349.563.590 |
|  | Làm tròn | 349.563.000 |

# Giá quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu được xác định theo công thức sau:

GiáQHT = Gchuẩn x H1 x H2 x H3 x K

= 850.000.000 x 1,0 x 1,40 x 1,50 x 1,32 = 2.356.200.000 đồng

Trong đó:

- H1 là hệ số cấp độ địa bàn quy hoạch (cả nước, vùng hoặc tỉnh).  H1 = 1

- H2 là hệ số đánh giá về điều kiện làm việc và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn quy hoạch. Lai Châu thuộc vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, H2 = 1,40

- H3 là hệ số về quy mô diện tích tự nhiên của địa bàn quy hoạch. Lai Châu có diện tích là 9059,4, với H2 = 1.40, diện tích dưới 10.000 km thì H3 = 1,05

- K là hệ số điều chỉnh lương tối thiểu và mặt bằng giá tiêu dùng

K = K1 + K2 trong đó:

K1 = 0,3 nhân (x) Chỉ số giá tiêu dùng được cấp có thẩm quyền công bố tại thời điểm tính toán.

Xác định hệ số K1

K1 = 0,3 nhân (x) Chỉ số giá tiêu dùng được cấp có thẩm quyền công bố tại thời điểm tính toán.

Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ban hành ngày 9/2/2012, thời điểm tính toán được xác định là tháng 2/2012.

| Năm | CPI kỳ gốc 2009 | CPI kỳ gốc 2014 |
| --- | --- | --- |
| Năm 2009 | 100,00% |  |
| Tháng 2/2012 | 101,21% |  |
| Năm 2014 | 100,37% | 100,00% |
| Tháng 1/2017 | 100,81% | 100,44% |

Nguồn: Cục Thông kê Lai Châu

K1 = 0,3 x 100,81%= 0,30

K2 = 0,7 x hệ số điều chỉnh lương tối thiểu. Hệ số điều chỉnh lương tối thiểu được xác định = Mức lương tối thiểu khi nhà nước thay đổi tại thời điểm tính toán chia cho 830.000 đồng/tháng.

K2= 0,7 x (1.210.000 / 830.000) = 1,02

K = K1 + K2 = 0,30 + 1,02=1,32

# Định mức chi phí cho dự án điều chỉnh quy hoạch bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin được tính theo công thức sau:

GiáQHN  = GiáQHT x Qn    x 65%

Trong đó:

- Chọn hệ số quy hoạch ngành (Qn):

Quy hoạch Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm các nội dung:

- Quy hoạch bưu chính, bưu cục: Qn = 0,18

- Quy hoạch hạ tầng viễn thông: Qn = 0,2

- Quy hoạch công nghệ thông tin: Qn = 0,13

Lựa chọn: Do quy hoạch có 3 nội dung, nên nhọn một hệ số cao nhất Qn = 0,2 của hạ tầng viễn thông.

GiáQHN = 2.356.200.000 x 0,02 x 65% = 306.306.000 (đồng) (chưa bao gồm thuế VAT 5%).

III. CHI PHÍ LẬP BẢNG ĐỒ HIỆN TRẠNG

Theo định mức chi phí các khoản mục xây dựng quy hoạch trong thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 9/2/2012 có kinh phí cho xây dựng bản đồ quy hoạch, nhưng chưa bao gồm kinh phí để thực hiện các công việc khảo sát, đo vẽ mua bản đồ hiện trạng, bản đồ khu vực quy hoạch và được phép lập dự toán bổ sung trên cơ sở áp dụng các định mức chi phí có liên quan – theo điều 3, thông tư 01/2012/ TT-BKHĐT.

3.1. Dự toán chi tiết chi phí khảo sát và xây dựng bản đồ

| TT | Khoản mục chi phí | ĐVT | Số lượng | Số ngày | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí mua tài liệu và văn phòng phẩm |  |  |  |  | 4.580.714 |  |
| 1 | Dữ liệu bản đồ |  |  |  |  | 2.685.714 | TT số: 49/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 |
|  | - Bản đồ hành chính cấp tỉnh |  |  |  |  | 2.000.000 |  |
|  | - Lớp thông tin giao thông, thuỷ hệ |  |  |  |  | 685.714 |  |
| 2 | Văn phòng phẩm các loại |  |  |  |  | 1.895.000 |  |
|  | - Giấy in A4 | ram | 2 |  | 65.000 | 130.000 | Theo giá thực tế |
|  | - Giấy in A3 | ram | 1 |  | 135.000 | 135.000 |  |
|  | - Mực máy in, máy photo | hộp | 1 |  | 1.500.000 | 1.500.000 |  |
|  | - Đĩa CD-Rom | cái | 3 |  | 10.000 | 30.000 |  |
|  | - Văn phòng phẩm khác | đồng | 1 |  | 100.000 | 100.000 |  |
| II | Chi phí cán bộ khảo sát, thiết kế xây dựng bản đồ (**) |  |  |  |  | 15.500.100 | Phụ lục kèm theo |
| III | Chi phí đi lại, công tác phí |  |  |  |  | 8.500.000 |  |
| 1 | Phụ cấp lưu trú | người | 2 | 5 | 150.000 | 1.500.000 |  |
| 2 | Thuê phòng nghỉ | người | 2 | 5 | 200.000 | 2.000.000 |  |
| 3 | Chi phí phương tiện | ngày |  | 5 | 1.000.000 | 5.000.000 |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | 28.580.814 |  |

3.2. Phụ biểu chi phí cán bộ khảo sát, thiết kế xây dựng bản đồ (*)

| TT | Khoản mục chi phí | Nhiệm vụ | SL | Hệ số lương CB | Tiền lương cơ bản | Chi phí BHXH, BHYT | Cộng chi phí | Số tháng thực hiện | Tổng cộng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1*5*6 |  |
| 1 | Chuyên gia lĩnh vực bưu chính viễn thông | Thực hiện nội dung theo chuyên môn | 1 | 3,33 | 4.029.300 | 886.446 | 4.915.746 | 1 | 4.915.746 |  |
| 2 | Chuyên gia lĩnh vực công nghệ thông tin | Thực hiện nội dung theo chuyên môn | 1 | 3,33 | 4.029.300 | 886.446 | 4.915.746 | 1 | 4.915.746 |  |
| 3 | Chuyên gia đồ họa và vẽ bản đồ | Thực hiện nội dung theo chuyên môn | 1 | 3,00 | 3.630.000 | 798.600 | 4.428.600 | 0,5 | 2.214.300 |  |
| 4 | Chuyên viên khảo sát | Thực hiện khảo sát, viết báo cáo khảo sát | 2 | 2,34 | 2.831.400 | 622.908 | 3.454.308 | 0,5 | 3.454.308 |  |
|  | Tổng cộng |  | 5 |  | 14.520.000 | 3.194.400 | 17.714.400 |  | 15.500.100 |  |

IV. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHO CÁC KHOẢN MỤC

| TT | Khoản mục chi phí | Mức chi phí (%) | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Kinh phí xây dựng quy hoạch | 100 | 306.306.000 |
| I | Chi phí cho xây dựng nhiệm vụ và dư toán | 2,5 | 7.657.650 |
| 1 | Chi phí xây dựng đề cương, nhiệm vụ | 1,5 | 4.594.590 |
| 2 | Chi phí lập dự toán theo đề cương, nhiệm vụ | 1 | 3.063.060 |
| II | Chi phí xây dựng quy hoạch | 84 | 257.297.040 |
| 1 | Chi phí thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu | 7 | 21.441.420 |
| 2 | Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch | 4 | 12.252.240 |
| 3 | Chi phí khảo sát thực địa | 20 | 61.261.200 |
| 4 | Chi phí thiết kế quy hoạch | 53 | 162.342.180 |
| 4.1 | Phân tích, đánh giá vai trò vị trí của ngành | 1 | 3.063.060 |
| 4.2 | Phân tích, dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển ngành của khu vực, của cả nước tác động tới phát triển ngành của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. | 3 | 9.189.180 |
| 4.3 | Phân tích đánh giá hiện trạng phát triển ngành của tỉnh | 4 | 12.252.240 |
| 4.4 | Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển ngành của tỉnh | 3 | 9.189.180 |
| 4.5 | Nghiên cứu, đề xuất các phương án phát triển | 6 | 18.378.360 |
| 4.6 | Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu | 20 | 61.261.200 |
|  | a) Luận chứng các phương án phát triển | 5 | 15.315.300 |
|  | b) Xây dựng phương án phát triển, đào tạo nguồn nhân lực | 1 | 3.063.060 |
|  | c) Xây dựng các phương án và giải pháp phát triển khoa học công nghệ | 1 | 3.063.060 |
|  | d) Xây dựng các phương án và giải pháp bảo vệ môi trường | 1,5 | 4.594.590 |
|  | đ) Xây dựng các phương án, tính toán nhu cầu và đảm bảo vốn đầu tư | 4 | 12.252.240 |
|  | e) Xây dựng các chương trình dự án đầu tư trọng điểm | 1,5 | 4.594.590 |
|  | g) Xây dựng phương án tổ chức lãnh thổ | 3 | 9.189.180 |
|  | h) Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất các phương án thực hiện | 3 | 9.189.180 |
| 4.7 | Xây dựng báo cáo tổng hợp và các báo cáo liên quan | 8 | 24.504.480 |
|  | a) Xây dựng báo cáo đề dẫn | 1 | 3.063.060 |
|  | b) Xây dựng báo cáo tổng hợp | 6 | 18.378.360 |
|  | c) Xây dựng các báo cáo tóm tắt | 0,6 | 1.837.836 |
|  | d) Xây dựng văn bản trình thẩm định | 0,2 | 612.612 |
|  | đ) Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án quy hoạch | 0,2 | 612.612 |
| 4.8 | Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch | 8 | 24.504.480 |
| III | Chi phí quản lý và điều hành | 13,5 | 41.351.310 |
| 1 | Chi phí quản lý dự án của Ban quản lý | 4 | 12.252.240 |
| 2 | Chi phí thẩm định đề cương, nhiệm vụ và dự toán | 1,5 | 4.594.590 |
| 3 | Chi phí thẩm định quy hoạch | 4,5 | 13.783.770 |
| 4 | Chi phí công bố quy hoạch | 3,5 | 10.720.710 |
| B | Chi phí xây dựng bản đồ |  | 28.580.814 |
| C | Thuế VAT 5% x (A.I + A.II + B) |  | 14.676.775 |
| D | Tổng cộng |  | 349.563.590 |
|  | Làm tròn |  | 349.563.000 |

Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi chín triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng.

IV. Phụ biểu chi phí chuyên gia (**)

| TT | Khoản mục chi phí | Nhiệm vụ | SL | Hệ số lương CB | Tiền lương cơ bản | Phụ cấp lưu động | Chi phí làm thêm giờ | Chi phí BHXH, BHYT | Cộng chi phí | Số tháng thực hiện | Tổng cộng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8*9 |  |
| 1 | Chuyên gia viễn thông cố định | Chỉ đạo nội dung theo chuyên môn | 1 | 3,00 | 3.150.000 |  |  | 630.000 | 3.780.000 | 3 | 11.340.000 |  |
| 2 | Chuyên gia viễn thông di động | Chỉ đạo nội dung theo chuyên môn | 1 | 3,00 | 3.150.000 |  |  | 630.000 | 3.780.000 | 3 | 11.340.000 |  |
| 3 | Chuyên gia truyền dẫn | Chỉ đạo nội dung theo chuyên môn | 1 | 3,00 | 3.150.000 |  |  | 630.000 | 3.780.000 | 3 | 11.340.000 |  |
| 4 | Chuyên gia ngoại vi | Chỉ đạo nội dung theo chuyên môn | 1 | 3,00 | 3.150.000 |  |  | 630.000 | 3.780.000 | 3 | 11.340.000 |  |
| 5 | Chuyên gia QLNN về viễn thông | Chỉ đạo nội dung theo chuyên môn | 1 | 3,00 | 3.150.000 |  |  | 630.000 | 3.780.000 | 3 | 11.340.000 |  |
| 6 | Chuyên viên khảo sát | Thực hiện khảo sát, viết báo cáo khảo sát | 4 | 2,34 | 2.457.000 |  |  | 491.400 | 2.948.400 | 2 | 23.587.200 |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 18.207.000 |  |  | 3.641.400 | 21.848.400 |  | 80.287.200 |  |

Yêu cầu cấp bậc:

- Công việc chuyên môn, chỉ đạo yêu cầu chuyên gia có kinh nghiệm, hệ số lương bình quân tối thiểu 3,0.

- Công việc khảo sát không yêu cầu nhiều kinh nghiệm, chuyên viên bậc 1, hệ số lương 2,34 đủ trình độ thực hiện công việc.